FinanceHot

DeepSeek 开发总控包 V1

产品任务书 + 总控规则 + 分阶段工程执行指令

用途：单文件上传给 DeepSeek / Coding Agent，作为 FinanceHot 项目的长期开发基线

版本：V1 · 2026-08

总说明｜这一个文件怎么用

本文件已经把此前的 FinanceHot 开发任务书、工程实施计划、分阶段 DeepSeek 执行 Prompt 和项目总控规则合并为一个权威文档。后续原则上只需要把本文件交给 DeepSeek，并让它按阶段执行。

最重要的规则：开发任务书定义“最终做成什么”，阶段执行指令定义“现在只做什么”。任何时候都不能让 DeepSeek 一次性开发完整项目。

推荐使用流程

第一次进入 DeepSeek 项目：上传本文件，并发送“首次总控 Prompt”。

DeepSeek 先复述项目理解，不写业务代码；你确认后再进入阶段 00。

阶段 00 通过后，按阶段 01、02、03……逐个执行。

每阶段都要先读现有仓库，再修改、编译、测试、修错、汇报，然后停止。

每阶段通过后维护 PROJECT_CONTEXT.md，作为项目当前状态的短期事实源。

遇到报错只修当前阶段；遇到架构重大变更先说明风险再执行。

文档优先级

| 项目 | 约定 |
| --- | --- |
| 最高优先级 | 当前对话中用户最新、明确的指令 |
| 第二优先级 | 本总控包中的“产品与开发任务书” |
| 第三优先级 | 本总控包中的“分阶段工程执行指令” |
| 第四优先级 | PROJECT_CONTEXT.md 中记录的当前项目状态 |
| 最低优先级 | DeepSeek 自己的实现偏好或历史记忆 |

目录

第一部分：DeepSeek 项目总控机制

第二部分：FinanceHot 产品与开发任务书（最终产品基线）

第三部分：FinanceHot 分阶段工程执行指令（阶段 00～19）

第四部分：出错、越界、重构与最终验收模板（位于执行指令末尾）

第一部分｜DeepSeek 项目总控机制

1.1 首次总控 Prompt（第一次上传本文件后直接发送）

你现在将作为 FinanceHot 项目的长期主开发工程师。 我已向你提供《FinanceHot DeepSeek 开发总控包 V1》。请把它作为本项目的长期权威开发基线。 你必须区分两类内容： 1. “产品与开发任务书”：定义最终产品目标、UI/UX、功能边界、数据模型、AI处理、采集、评分、事件聚类、后台、部署和验收标准。 2. “分阶段工程执行指令”：定义开发顺序、当前阶段、阶段闸门、测试要求和汇报格式。 最高开发原则： - 一次只做一个阶段。 - 未经我明确允许不得提前开发下一阶段。 - 修改前先读取现有仓库、配置、数据库 Schema 和 PROJECT_CONTEXT.md（如果存在）。 - 每阶段完成后运行可用的 build、lint、typecheck、test；发现错误必须在本阶段自行修复。 - 汇报当前阶段结果后立即停止，等待我的下一阶段指令。 - 不得为了快速完成而删除核心需求、把数据写死、把所有逻辑塞入单体文件、重复调用 LLM、绕过访问控制或复制参考网站源码/品牌资产。 如果需求之间冲突，优先级为：我当前最新明确指令 > 本文件中的产品任务书 > 本文件中的阶段执行指令 > 你自己的实现偏好。 现在不要写业务代码。请先完整阅读本文件，并只输出： 1. 你对 FinanceHot 产品的理解； 2. 最核心的 5 个技术难点； 3. 你理解的总体系统架构； 4. 你理解的 MVP 边界； 5. 按本文件项目当前应该从哪个阶段开始； 6. 你发现的冲突、遗漏或明显技术风险。 输出完后停止，等待我确认进入阶段 00。

1.2 全程阶段闸门

一次只执行一个阶段；阶段编号必须明确。

开始前检查仓库状态，不允许无脑重建已有工程。

只修改本阶段必要文件，避免顺手重构无关模块。

阶段结束必须完成可用的 build / lint / typecheck / test。

失败项必须说明并优先修复；不能带着明显错误进入下一阶段。

完成汇报后停止，不得自动进入下一阶段。

1.3 每阶段统一汇报格式

本阶段完成内容

新建文件

修改文件

数据库变化

新增依赖

Build / Lint / TypeCheck / Test 结果

当前项目运行方法

已知问题

当前阶段状态（通过/未通过）

下一阶段名称（只说明，不执行）

1.4 PROJECT_CONTEXT.md 规则

阶段 00 之后要求 DeepSeek 在仓库根目录持续维护 PROJECT_CONTEXT.md。它不是替代本总控包，而是记录项目当前已实现状态，防止长对话或新会话产生架构漂移。

# PROJECT_CONTEXT.md 建议结构 ## 当前阶段 ## 当前技术栈 ## 目录结构摘要 ## 核心数据模型 ## Worker / Queue 状态 ## 已完成模块 ## 当前未完成模块 ## 关键架构决策（ADR 摘要） ## 已知问题 / 技术债 ## 禁止随意修改的设计 ## 下一阶段

1.5 后续每阶段的固定开场语

继续 FinanceHot 项目。 请先阅读本总控包、/PROJECT_CONTEXT.md、当前仓库代码和配置。 现在只执行“阶段 XX”。严格遵守阶段闸门，不得提前执行下一阶段。 完成后执行可用的 build、lint、typecheck、test，自行修复本阶段错误，并按统一格式汇报，然后停止。

第二部分｜FinanceHot 产品与开发任务书

本部分定义 FinanceHot 最终要做成什么，是产品与工程的长期基线。除非用户后续明确变更，否则 DeepSeek 不得自行删减核心目标。

2.1 项目定位与核心目标

FinanceHot 是面向中文用户的“全球财经新闻实时聚合、过滤、事件化与 AI 分析平台”。它不是普通门户新闻站，也不是简单 RSS 阅读器，而是 AI 驱动的全球财经情报过滤器。

全球公开财经信息源 → 数据采集 → 正文/元数据解析 → 语言识别与中文化 → 财经相关性过滤 → 去重 → 同事件聚类 → 多信源交叉验证 → AI 摘要与“为什么重要” → Finance Score / Heat Score → 市场影响与实体识别 → 精选 / 热点榜 / 日报 / 搜索 / 主题 → 用户快速浏览

核心判断标准：功能是否能让用户更快从大量全球财经信息中发现真正重要的事情。过滤质量和事件聚类质量，比抓取数量更重要。

2.2 参考产品与原创边界

参考网站：https://aihot.virxact.com/ 。重点借鉴其高信息密度、左侧导航、顶部热点、时间流、日期分组、来源、评分、标签、摘要、多信源、推荐理由、热点榜、全部动态和日报等产品逻辑。

不得复制对方 Logo、品牌名称、源代码、专有图标、原始文案和受版权保护图片。

不得把参考站的视觉资产逐像素复刻；要重做为独立的财经专业视觉。

前端目标是“熟悉参考站的人能理解产品逻辑相似，但明显是独立的财经情报产品”。

2.3 产品核心问题

今天全球财经市场发生了什么？

哪些事情最重要？

哪些事件可能影响 A 股 / 港股 / 美股？

哪些事件可能影响黄金、原油、铜、债券、外汇？

哪些报道其实是在重复同一事件？

哪些新闻值得马上看？为什么值得看？

哪些信息尚未被高质量信源确认？

2.4 UI / UX 设计原则

信息密度优先：文字信息流 + 标签 + 指标为主，避免门户式大图卡片。

用户应能在 5～10 分钟内扫完过去数小时的重要财经事件。

克制、专业、简洁、现代、财经感；不要大面积渐变、玻璃拟态、巨型 Banner、过度动画、过度圆角和阴影。

支持 Light / Dark / 跟随系统。

Desktop 优先，其次 Mobile，再 Tablet。

| 项目 | 约定 |
| --- | --- |
| 页面背景 | #F7F8FA / 白色系 |
| 主品牌色 | 金融蓝 |
| A股上涨 | 红色 |
| A股下跌 | 绿色 |
| 高影响/警告 | 橙色 |
| 重大事件 | 深红色 |
| PC 最大宽度 | 约 1200～1440px |
| 主内容宽度 | 约 800～1000px |

2.5 全局导航与页面路由

左侧导航

今日精选

全部动态

热点榜

财经日报

主题追踪

我的收藏

A股

港股

美股

全球市场

商品

外汇

债券

加密资产

自选关注

信息源

高级筛选

设置

关于

更新日志

反馈

核心路由

/ 今日精选 /news 全部动态 /hot 全球财经热点榜 /daily 财经日报 /news/[id] 新闻详情 /event/[id] 事件详情 /topics 主题列表 /topics/[id] 主题详情 /admin 后台管理

2.6 首页：今日精选

顶部展示日期与“全球财经情报”。

展示今日采集量、识别事件数、AI 精选数、重大事件数。

顶部“今日热点”展示 Top 5，并可进入完整热点榜。

正文为按日期分组、按时间倒序的高信息密度新闻/事件时间流。

首次加载 20～30 条，后续使用 Cursor Pagination 的加载更多或无限滚动。

每约 60 秒检查新内容，出现“发现 N 条新动态”，由用户点击插入，避免自动跳动阅读位置。

2.7 新闻卡片与事件卡片

单条内容至少包含：发布时间、来源、精选/状态标签、Finance Score、标题、AI 中文摘要、标签、多信源数量、为什么重要。重要事件再展示市场影响。

09:32 Reuters 精选 Finance Score 92 美联储官员释放新的利率政策信号 AI摘要：…… 市场影响：美股 ↑ 黄金 ↑ 美元 ↓ 标签：宏观 / 美联储 / 利率 另有 Bloomberg、CNBC、FT 等 8 家媒体报道 为什么重要：……

新闻列表不能被同事件重复稿刷屏。前台主展示 Event；原始 Article 作为 Event 的信源证据和时间线材料。

2.8 Article 与 Event 的双层数据模型

新闻 ≠ 事件。Article 是某一个信源的一篇报道；Event 是多篇报道共同指向的财经事实/发展。

EVENT: 美联储宣布降息25BP ├─ Article: Reuters ├─ Article: Bloomberg ├─ Article: CNBC ├─ Article: FT └─ Article: 其他来源 前台主要展示一个 Event，并显示“另有 N 家信源报道”。

Event 支持状态：confirmed / developing / rumor / disputed / retracted，并在 UI 映射为“已确认 / 持续发展 / 未经确认 / 存在争议 / 已撤回”。

2.9 去重与事件聚类

第一层：canonical_url / URL 去重。

第二层：标题标准化（去标点、来源后缀、Unicode 归一、大小写、模板词）+ SimHash / MinHash / 编辑距离。

第三层：标题 + 摘要 Embedding 语义相似度；可用 cosine similarity > 0.88 作为初始候选阈值，但必须配置化。

候选可交给 LLM 二次判断“是否属于同一财经事件”。

后台必须允许人工合并、拆分和重新聚类。

2.10 多语言、翻译与 AI 标题

支持中文、英语、日语、韩语、德语、法语、西班牙语及其他主要语言。

数据库同时保存 original_title / translated_title / original_summary / translated_summary / original_language。

禁止覆盖原文。

AI 可生成适合中文财经阅读的标题，但禁止标题党、禁止添加原文没有的信息。

2.11 AI 处理流水线

RAW → NORMALIZED → DEDUPLICATED → TRANSLATED → CLASSIFIED → ENTITY_EXTRACTED → CLUSTERED → SCORED → SUMMARIZED → PUBLISHED

每一步都要记录任务状态、Prompt 版本、模型、错误与重试。一次 AI 调用失败不能让新闻永久消失。

AI 任务应拆分

financial-filter

translate

summarize

classify

entity-extraction

finance-score

market-impact

event-cluster

daily-report

结构化输出

{ "title_zh": "", "summary_zh": "", "category": "", "importance": 0, "market_impact": 0, "reason": "", "countries": [], "companies": [], "tickers": [], "industries": [], "assets": [], "sentiment": {}, "is_financial_news": true }

AI 统一返回 JSON，并使用 Schema / Structured Output 校验；失败时重试，程序不得依赖随意自由文本解析。

2.12 财经相关性过滤与噪声控制

先判断 is_financial_news 和 financial_relevance_score（0～100）。

低于阈值的内容不进入主信息流，但可保留过滤理由供后台复核。

重点过滤娱乐八卦、软文、广告、低信息量内容、标题党、无新增信息的二次转载。

地缘政治、科技、政策等只要可能影响资产价格，应保留。

2.13 Finance Score

Finance Score 代表“这条新闻/事件本身有多重要”，范围 0～100。第一版建议：

FinanceScore = Importance × 0.25 + MarketImpact × 0.25 + SourceQuality × 0.15 + MultiSource × 0.10 + Recency × 0.10 + Novelty × 0.10 + UserRelevance × 0.05

| 项目 | 约定 |
| --- | --- |
| 90～100 | 重大事件 |
| 80～89 | 高度重要 |
| 70～79 | 值得关注 |
| 60～69 | 一般关注 |
| 40～59 | 普通信息 |
| 0～39 | 低价值 / 噪声 |

首页“精选”默认 FinanceScore >= 70，但阈值必须后台可配置。

2.14 Heat Score 与热点榜

Heat Score 与 Finance Score 分离。Heat Score 表示事件是否正在迅速升温。

报道媒体数量

报道增长速度

高质量媒体数量

事件发布时间

不同国家报道数量

重复报道增长速度

可合法取得的外部讨论信号

热点榜支持 1h / 3h / 6h / 12h / 24h / 3d / 7d 时间窗口，并有时间衰减。

2.15 “为什么重要”与市场影响

精选事件必须回答“为什么值得财经投资者关注”，而不仅仅是“发生了什么”。

市场影响至少可覆盖 A 股、港股、美股、美元、人民币、黄金、原油、债券等；输出必须带方向和置信度，并允许 uncertain。

{ "A_SHARE": {"direction":"positive","confidence":0.72}, "US": {"direction":"positive","confidence":0.81}, "GOLD": {"direction":"uncertain","confidence":0.48} } direction: strong_positive / positive / neutral / negative / strong_negative / uncertain

UI 必须明确：AI 判断仅作为新闻理解辅助，不构成投资建议。

2.16 实体、国家、行业、公司与证券

国家：中、美、日、德、英等。

市场：A 股、港股、美股、欧洲、日本、全球等。

行业：半导体、银行、房地产、军工、AI、汽车、新能源、黄金、石油、有色等。

公司：Apple、NVIDIA、Tesla、腾讯、阿里、比亚迪等。

证券代码示例：600519.SH、000001.SZ、0700.HK、NVDA、TSLA。

P1 建立 securities 数据库与别名归一，明确区分直接相关、间接相关、产业链相关。

2.17 A 股关联分析边界

由于主要面向中文用户，P1 可增加“对 A 股的潜在影响”，识别受益/承压行业、相关主题和相关上市公司。第一阶段关联必须优先基于明确产业链关系、明确公司业务和明确事件主体。

禁止为了丰富内容强行关联股票，也不要把“事件关联”包装成“荐股”。所有证券关联必须给出理由和置信度。

2.18 全部动态、搜索与筛选

时间：1h / 3h / 6h / 12h / 今天 / 24h / 7d / 自定义。

市场：A 股 / 港股 / 美股 / 全球。

分类：宏观 / 公司 / 行业 / 政策 / 央行 / 商品 / 外汇 / 债券 / 科技 / 地缘政治 / 财报 / 并购 / IPO / 监管等。

国家、来源、来源等级、Finance Score 阈值均可多选。

搜索标题、摘要、公司、股票代码、行业、人物、国家、机构。

MVP 可用 PostgreSQL Full Text Search，后续数据量增长再考虑 OpenSearch / Elasticsearch。

API 使用 Cursor Pagination，避免深页 Offset。

2.19 财经日报与主题追踪

财经日报 /daily

1分钟看完今日财经

今日最重要的10件事

全球宏观

中国市场

美国市场

欧洲市场

公司动态

科技产业

商品

外汇

政策监管

地缘政治

今日值得关注的数据/事件

日报必须基于真实入库 Event 生成，不能让 LLM 凭空编写财经事实。

主题追踪 /topics

系统可生成美联储降息、中美贸易、AI 算力、黄金牛市、新能源汽车、芯片出口限制、日元汇率等主题。主题详情展示介绍、热度、24h 新闻数、时间线、相关公司/行业/国家和重要事件。

2.20 信息源体系与采集规则

sources 表至少包含：id、name、type、country、language、homepage、rss_url、source_level、credibility_score、enabled、crawl_interval、last_crawled_at、created_at、updated_at。

来源等级

Level A：政府、央行、交易所、监管机构、上市公司公告、公司 IR、国际组织。

Level B：主要财经媒体。

Level C：专业行业媒体。

Level D：综合新闻媒体。

Level E：社交媒体、自媒体。

采集优先级与合规

优先 API，其次 RSS，最后公开网页。

采集模块采用插件式 Adapter：fetch / parse / normalize。

尊重 robots.txt、控制频率、支持指数退避和失败重试。

不绕过登录、付费墙、验证码或访问控制。

前端原则上展示标题、来源、摘要、分析和原文链接，不未经许可全文转载受版权保护新闻。

2.21 后台管理系统

/admin 至少包含 Dashboard、新闻、事件、信息源、分类、标签、主题、AI 任务、抓取任务、用户、系统设置。

Dashboard：今日采集、有效财经新闻、过滤数量、事件数、AI成功率、AI成本、失败数、来源异常、24h趋势。

新闻：修改标题/摘要/分类/评分、精选、隐藏、重跑AI、重新聚类。

事件：查看、人工合并、拆分、重新聚类。

信息源：新增 RSS/API/网页、启停、抓取频率、来源等级、可信度、测试采集、最近错误。

2.22 用户、收藏与自选关注（P1）

关注对象：股票、公司、行业、国家、人物、机构、商品、主题。

提供“只看我的关注”。

收藏新闻、事件、主题；未登录可先 LocalStorage，登录后同步数据库。

MVP 用户系统可先邮箱 + 密码。

公共 Finance Score 与个性化 UserRelevance 分离，不因个性化改变客观重要度。

2.23 技术架构与推荐技术栈

Web: Next.js + TypeScript + React + Tailwind CSS + shadcn/ui Database: PostgreSQL ORM: Prisma 或 Drizzle（阶段00确定） Queue: Redis + 成熟任务队列 Worker: 独立后台进程 Crawler: Node.js 优先；复杂解析确有必要再引入 Python Worker AI: Provider 抽象 + Structured Output + Embedding Deploy: Docker / docker-compose

不要为了“技术先进”无意义拆微服务。MVP 应保持可维护的模块化单仓库/Monorepo。

financehot/ apps/ web/ worker/ packages/ db/ ui/ ai/ crawler/ shared/ prompts/ scripts/ docker/ docs/ .env.example docker-compose.yml README.md

2.24 数据库核心表

users sources raw_articles articles events event_articles categories tags article_tags companies securities article_companies industries article_industries countries article_countries topics topic_articles favorites watchlists ai_tasks crawl_tasks daily_reports

articles 核心字段

id, source_id, original_url, canonical_url, original_title, title_zh, original_content, original_summary, summary_zh, original_language, published_at, fetched_at, finance_score, heat_score, financial_relevance_score, importance_score, market_impact_score, source_quality_score, is_featured, is_hidden, event_id, ai_reason, created_at, updated_at

events 核心字段

id, title, summary, finance_score, heat_score, first_seen_at, last_seen_at, article_count, source_count, status, created_at, updated_at

2.25 Worker、Queue、幂等与缓存

抓网页、调用 LLM、生成 Embedding、事件聚类等耗时操作不得放在普通 HTTP 请求里同步执行。

架构：Web/API → Queue → Worker。

Redis 用于缓存、任务队列、热点榜、Rate Limit、任务锁、重复任务控制。

任务必须可重试、幂等、可追踪；Worker 重启不能造成任务静默丢失。

2.26 AI Provider、Prompt 与成本控制

LLM 厂商不得写死；抽象 LLMProvider：generateText / generateJSON / embedding。

通过 .env 配置 LLM_PROVIDER、LLM_API_KEY、LLM_MODEL、EMBEDDING_PROVIDER、EMBEDDING_MODEL。

核心 Prompt 放 prompts/ 或数据库统一管理，带 prompt_version。

AI 结果持久化；用户刷新不得重新调用 LLM。

仅管理员重分析、Prompt/模型升级、失败恢复等场景才重跑。

记录 provider、model、prompt_tokens、completion_tokens、estimated_cost、task_type、article_id。

2.27 API 设计原则

GET /api/news GET /api/news/:id GET /api/events GET /api/events/:id GET /api/hot GET /api/topics GET /api/topics/:id GET /api/daily GET /api/search GET /api/sources POST /api/admin/sources PATCH /api/admin/sources/:id POST /api/admin/articles/:id/reanalyze POST /api/admin/articles/:id/feature POST /api/admin/events/:id/recluster

统一返回 success/data/error；分页返回 items/nextCursor/hasMore。具体路径可按框架规范调整，但语义和能力必须保留。

2.28 性能、SEO、时间与实时更新

数据库统一保存 UTC，前端按用户时区展示；中国用户默认 Asia/Shanghai。

公开首页、新闻详情、事件详情、主题、日报、热点榜支持 title / description / OpenGraph / canonical / sitemap / robots。

首页避免一次性返回上千条；Cursor Pagination。

主要查询字段合理建立索引，避免 N+1。

高数据量测试应覆盖 1万、5万、10万级新闻/事件数据。

2.29 安全与外部不可信输入

SQL Injection

XSS

CSRF

SSRF

Rate Limit

后台权限

API Key 泄露

爬虫 URL 安全

恶意 HTML

Prompt Injection

所有外部网页正文都视为不可信输入。即使正文出现“Ignore previous instructions”等文本，也不能改变系统 Prompt、工具权限或程序逻辑。

2.30 日志、监控与错误处理

至少有 app log / crawler log / AI log / worker log / error log。

任务记录 task_id / article_id / source_id。

禁止 catch(e) {} 等静默失败。错误要记录、分类、重试、可在后台查看。

对 LLM API、Redis、数据库、新闻源、网页解析失败做故障恢复测试。

2.31 Docker、环境变量、README 与 Demo

提供 Dockerfile、docker-compose.yml；开发环境尽量 docker compose up 启动 Web/PostgreSQL/Redis/Worker。

.env.example 至少包含 DATABASE_URL、REDIS_URL、LLM_PROVIDER、LLM_API_KEY、LLM_MODEL、EMBEDDING_MODEL、APP_URL、ADMIN_EMAIL、ADMIN_PASSWORD；禁止真实密钥入库。

README 包含介绍、架构、目录、安装、环境变量、数据库初始化、Worker、信息源、AI配置、Docker部署、生产部署、常见错误。

Seed 提供 50～100 条明确标注为 Demo 的模拟财经新闻、约 10 个事件、若干来源、主题和日报。

未配置 LLM API 时网站仍可启动并浏览 Demo，后台明确提示 AI 未配置。

2.32 快讯、Breaking 与事实确认

高 Finance Score 且发布时间很近的事件可作为 Breaking 候选，但不能只靠单一阈值。

只有单一低等级社交媒体来源时，不得标记为已确认；可显示“未经主要信源确认”。

多个 Level A/B 来源可标记“多信源确认”。

事件时间线记录首次报道、主要媒体确认、官方声明、监管回应、市场反应等关键节点。

2.33 MVP / P1 / P2 范围

MVP（P0）

首页

全部动态

新闻详情

事件详情

热点榜

财经日报

搜索

筛选

RSS采集

网页采集基础框架

AI中文摘要

AI分类

财经过滤

Finance Score

Heat Score

去重

基础事件聚类

多信源

后台信息源管理

后台新闻/事件管理

PostgreSQL

Redis

Worker

Docker

Dark Mode

P1

用户系统

收藏

自选关注

公司实体识别

证券代码关联

行业关联

市场影响分析

A股影响分析

主题系统

更强聚类

个性化新闻流

P2

微信/Telegram/Email通知

盘前简报

盘后简报

行情数据

事件前后价格反应

AI财经问答

每日投资主题发现

2.34 禁止事项

只生成静态前端 Mock 页面。

所有数据写死。

随机数据冒充真实新闻。

真实 API Key 写入代码或仓库。

所有功能塞进巨大文件。

没有 Migration。

没有错误处理/重试。

同一新闻重复入库。

每次刷新重复调用 AI。

在 HTTP 请求中执行耗时爬虫/Embedding/聚类。

复制参考网站源码或品牌资产。

未经授权全文搬运新闻。

绕过付费墙/验证码/访问控制。

让 AI 编造财经事实。

为了内容丰富强行关联股票。

2.35 最终交付物与核心验收

完整源码

README.md

.env.example

数据库 Schema / Migration / Seed

Dockerfile / docker-compose.yml

启动脚本

Crawler

Worker

AI模块

前后台

测试

部署说明

备份/恢复/回滚说明

核心验收场景：添加一个真实公开 RSS 源能自动抓取→解析→入库→AI处理→展示；5家媒体同事件生成1个Event；英文新闻保留原文并生成中文结果；复杂筛选正确；未配置 AI 时系统仍能启动。

2.36 产品终局方向

长期目标不是“每天显示多少新闻”，而是“每天处理数千至上万条原始信息，过滤为较少的有效财经新闻，再聚合为更少的重要 Event，让用户约 10 分钟掌握当天全球主要财经动态”。

第三部分｜FinanceHot 分阶段工程执行指令

下面保留此前《FinanceHot 项目开发执行指令 V1》的阶段 00～19 执行内容。使用时不要一次把后续阶段全部发给 DeepSeek，只复制当前阶段的“直接复制给 DeepSeek 的执行指令”。

2. 总体里程碑与建议周期

| 阶段 | 目标 | 建议耗时 | 核心产出 | 闸门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 架构冻结 | 0.5-1天 | 架构/ER/API/目录 | 设计确认 |
| 01 | 基础工程 | 1-2天 | Monorepo/Docker/规范 | 可启动 |
| 02 | 数据库 | 1-2天 | Schema/Migration/Seed | 可迁移 |
| 03 | UI设计系统 | 1-2天 | Layout/Theme/组件规范 | 视觉骨架 |
| 04 | 核心页面 | 2-3天 | 首页/新闻/热点/详情 | Seed可浏览 |
| 05 | 新闻API | 1-2天 | 查询/筛选/分页/搜索 | API稳定 |
| 06 | 采集系统 | 2-4天 | RSS/API/Web Adapter | 真实入库 |
| 07 | Worker流水线 | 1-2天 | Queue/Retry/状态机 | 异步可跑 |
| 08 | AI基础能力 | 2-4天 | Provider/JSON/翻译摘要分类 | AI可用 |
| 09 | 去重 | 2-3天 | URL/标题/Embedding | 重复显著下降 |
| 10 | 事件聚类 | 2-4天 | Event Cluster/多信源 | 同事件合并 |
| 11 | 评分热点 | 2-3天 | Finance/Heat/Breaking | 榜单可用 |
| 12 | 日报主题 | 2-3天 | Daily/Topic | 内容闭环 |
| 13 | 后台管理 | 2-4天 | News/Event/Source/Admin | 可运营 |
| 14 | 安全与可观测 | 1-3天 | 日志/限流/SSRF/Prompt注入防护 | 可诊断 |
| 15 | 测试性能 | 2-4天 | 集成/压力/故障恢复 | 稳定 |
| 16 | 部署发布 | 1-2天 | Docker/部署/Release | MVP上线 |
| 17+ | 二三阶段 | 按需 | 证券关联/自选/行情联动 | 增量迭代 |

阶段 00｜架构冻结与仓库勘察

阶段目标

在写业务代码前确定技术架构、边界、模块、数据库关系和后续迭代路径。

直接复制给 DeepSeek 的执行指令

请先阅读我提供的《FinanceHot 项目开发任务书》，本阶段只做“架构设计与仓库勘察”，不要开始实现业务功能。 任务： 1. 如果仓库已存在，先读取目录、package.json、配置文件和现有代码；如果为空仓库，则按从零项目处理。 2. 给出最终技术架构：Next.js + TypeScript + PostgreSQL + Redis + Worker 为主，只有在复杂采集确有必要时才引入 Python Worker。 3. 给出 Monorepo 目录结构及各 package 职责。 4. 给出数据库 ER 设计，明确 Article 与 Event 是两个层级，多篇 Article 可以属于一个 Event。 5. 给出 API 路由设计、后台 API、分页方式。 6. 给出任务队列与 AI Pipeline 状态机。 7. 给出新闻采集 Adapter 接口设计。 8. 给出 P0/P1/P2 依赖关系与开发顺序。 9. 列出架构风险：版权、爬虫、LLM成本、去重误判、聚类误判、SSRF、Prompt Injection。 10. 输出“架构决策记录 ADR-001”，说明为什么采用当前方案。 本阶段禁止：创建大量业务页面、实现爬虫、接入LLM、开发用户系统。 完成后停止，等待我确认架构。

验收检查

□ 架构能覆盖采集→AI→去重→聚类→评分→展示完整链路

□ Article/Event 数据模型明确

□ Redis/Worker职责明确

□ 没有无意义拆微服务

□ 后续功能可以增量扩展

DeepSeek 本阶段必须汇报

□ 最终架构图（文本即可）

□ 目录结构

□ ER设计

□ API清单

□ Pipeline状态机

□ 风险清单

□ ADR-001

你接下来怎么做：你阅读它的架构方案；如果技术栈、目录和 Article/Event 模型没有明显问题，就回复“阶段00通过，执行阶段01”。

注意：如果 DeepSeek 在这一阶段直接开始写大量页面或爬虫，说明它没有遵守阶段闸门，应要求它回滚到纯架构阶段。

阶段 01｜基础工程与开发环境

阶段目标

创建可以稳定启动、编译和扩展的工程骨架。

直接复制给 DeepSeek 的执行指令

阶段00已通过。现在只执行阶段01：基础工程。 请根据已确认架构创建或整理项目工程： 1. 建立 Monorepo（建议 pnpm workspace / Turborepo，若已有成熟结构则复用）。 2. apps/web：Next.js + TypeScript strict + App Router。 3. apps/worker：独立后台 Worker 入口，暂时只需健康运行，不实现具体财经流水线。 4. packages/db、packages/shared、packages/ai、packages/crawler、packages/ui。 5. 配置 ESLint、格式化、TypeScript strict。 6. 配置 PostgreSQL、Redis 的 docker-compose 开发服务。 7. 建立 .env.example，绝不写真实密钥。 8. 建立统一配置加载与环境变量校验。 9. 建立基础日志模块和统一 Error 类型。 10. Web 提供 /health，Worker 启动后输出健康日志。 11. README 写清安装、启动、环境要求。 必须实际执行安装和构建。修复所有本阶段产生的错误。 本阶段不要实现数据库业务表、新闻页面、采集、AI。完成后停止。

验收检查

□ pnpm/npm 安装成功

□ Web 可启动

□ Worker 可启动

□ PostgreSQL/Redis 容器可启动

□ TypeScript strict

□ build/lint/typecheck 通过

□ .env.example 完整且无真实密钥

DeepSeek 本阶段必须汇报

□ 创建/修改文件清单

□ 本地启动命令

□ Docker启动命令

□ build/lint/typecheck结果

□ 仍未实现的功能列表

你接下来怎么做：实际执行 DeepSeek 给出的启动命令，打开 /health。通过后再进入阶段02。

阶段 02｜数据库 Schema、Migration 与 Seed

阶段目标

先把数据模型固定下来，让后续 UI、API、Crawler、AI 都围绕同一数据层开发。

直接复制给 DeepSeek 的执行指令

现在执行阶段02：数据库。只做数据库与Seed，不开发真实采集和AI。 请实现： 1. 选定 Prisma 或 Drizzle；如果阶段00已决定则保持一致。 2. 建立核心表：sources、raw_articles、articles、events、event_articles、categories、tags、article_tags、countries、companies、securities、industries、topics、favorites、watchlists、ai_tasks、crawl_tasks、daily_reports、ai_usage。 3. articles 至少包含 original_url/canonical_url/original_title/title_zh/original_summary/summary_zh/original_language/published_at/fetched_at/finance_score/heat_score/financial_relevance_score/importance_score/market_impact_score/source_quality_score/is_featured/is_hidden/event_id/ai_reason。 4. events 至少包含 title/summary/finance_score/heat_score/first_seen_at/last_seen_at/article_count/source_count/status。 5. 为 canonical_url、必要的 hash、时间、score、event_id 建立合理索引。 6. 明确 UTC 存储策略。 7. 创建 migration。 8. 创建 seed：至少 80 条模拟财经新闻、12 个事件、15 个信息源、若干分类/标签/主题、1份财经日报。 9. Seed 内容必须明确标记为 Demo，不伪装成实时真实数据。 10. 编写最小数据库访问层测试。 执行 migration + seed + test，并汇报。完成后停止。

验收检查

□ Migration 可重复执行

□ Seed 可执行

□ Article/Event 关系正确

□ canonical_url 有唯一约束或等价保护

□ 主要查询字段有索引

□ Demo 数据不会冒充真实新闻

DeepSeek 本阶段必须汇报

□ Schema 说明

□ Migration结果

□ Seed条数统计

□ 索引说明

□ 测试结果

你接下来怎么做：打开数据库或用管理工具查看表与 Seed，重点确认 Article/Event 的一对多聚合关系。

阶段 03｜UI 设计系统与整体框架

阶段目标

先建立财经化、高信息密度的统一视觉语言，不急着接真实数据。

直接复制给 DeepSeek 的执行指令

执行阶段03：UI设计系统与Layout。 目标：参考 AIHOT 的高信息密度阅读逻辑，但做成独立的财经视觉，不复制其Logo、品牌、原始文案或专有资产。 请实现： 1. Desktop 优先的 Sidebar + Header + Main Content Layout。 2. Light/Dark Mode。 3. 统一 Design Tokens：字体、字号、间距、边框、圆角、阴影、状态色。 4. 中国市场习惯：上涨红、下跌绿；同时保证文本或图标不是只靠颜色表达。 5. 组件骨架：NewsCard、EventCard、FinanceScoreBadge、HeatScoreBadge、MarketImpact、SourceBadge、Tag、DateGroup、FilterBar、SearchBar、EmptyState、ErrorState、Skeleton。 6. 移动端：底部导航或抽屉，不要把桌面侧栏硬挤到移动端。 7. 避免大Banner、强渐变、玻璃拟态和过度动画。 8. 建立 Story/demo 页面或组件示例页，使用 Seed 数据。 本阶段不接Crawler/AI。完成 build/lint/typecheck 后停止。

验收检查

□ 桌面端布局完整

□ 暗色模式可切换

□ 移动端基本可用

□ 组件层级清晰

□ 信息密度高且不拥挤

□ 无参考站品牌复制

DeepSeek 本阶段必须汇报

□ 新增组件清单

□ 路由/示例入口

□ 响应式策略

□ 视觉取舍说明

□ build/lint/typecheck结果

你接下来怎么做：你重点看整体是否“像财经情报工具而不是营销页面”。如果满意，进入核心页面。

阶段 04｜核心前台页面（Seed 数据版）

阶段目标

在接真实后端前把完整阅读体验做出来，防止后期被接口逻辑拖累UI。

直接复制给 DeepSeek 的执行指令

执行阶段04：使用数据库 Seed / mock API 完成核心前台页面。 必须实现： 1. / 今日精选：日期、统计、Top5热点、分类切换、按日期分组时间流。 2. /news 全部动态：搜索框、时间/市场/分类/来源/评分筛选UI。 3. /hot 热点榜：1h/3h/6h/12h/24h/7d切换。 4. /news/[id] 新闻详情。 5. /event/[id] 事件详情，多信源列表与事件时间线。 6. /daily 财经日报。 7. /topics 主题列表与主题详情基础页面。 8. 新闻卡片展示：时间、来源、Finance Score、中文标题、AI摘要、市场影响、标签、另有X家信源、为什么重要。 9. 新新闻提示条 UI（只实现交互骨架，不需要实时数据）。 10. 每个页面都必须有 loading / empty / error 状态。 所有数据仍可来自 Seed，但组件接口必须按未来真实 API 设计。完成后停止。

验收检查

□ 首页可完整浏览

□ /news筛选UI完整

□ 热点榜时间切换可用

□ 新闻/事件详情区分明确

□ 多信源表达清晰

□ loading/empty/error齐全

DeepSeek 本阶段必须汇报

□ 页面路由清单

□ 关键组件复用说明

□ Seed数据来源

□ build/lint/typecheck结果

你接下来怎么做：这一步建议你花时间看视觉。如果卡片太大、信息太稀、筛选难用，就先让 DeepSeek 调整 UI，再进入 API。

阶段 05｜新闻查询 API、筛选、搜索与分页

阶段目标

把前台从静态/Seed访问方式切换到稳定的数据接口。

直接复制给 DeepSeek 的执行指令

执行阶段05：新闻读取 API。 请实现并让前台接入： 1. GET /api/news：cursor pagination，支持时间、市场、分类、国家、source、score、featured、event 等筛选。 2. GET /api/news/:id。 3. GET /api/events、GET /api/events/:id。 4. GET /api/hot。 5. GET /api/daily。 6. GET /api/topics、/api/topics/:id。 7. GET /api/search：第一版使用 PostgreSQL Full Text Search 或等价方案，支持标题、摘要、公司、ticker、主题。 8. 统一返回格式与错误格式。 9. 参数使用 Schema Validation。 10. 避免 N+1；对热点、时间流、多信源列表检查查询计划与索引。 11. 前端切换为调用真实 API，不再直接读取 Seed 文件。 12. 编写 API 集成测试。 本阶段不开发采集和AI。完成后停止。

验收检查

□ Cursor分页可连续加载且不重复

□ 组合筛选正确

□ 搜索有结果

□ 错误参数返回规范错误

□ API测试通过

□ 前台不再依赖硬编码数组

DeepSeek 本阶段必须汇报

□ API清单与参数

□ 分页策略

□ 索引/性能说明

□ 集成测试结果

你接下来怎么做：在浏览器实际测试“过去24小时 + 宏观 + score≥80”等组合筛选。

阶段 06｜新闻采集系统与 Source Adapter

阶段目标

让真实公开财经数据能够稳定进入 RawArticle/Article，但仍不做复杂AI。

直接复制给 DeepSeek 的执行指令

执行阶段06：采集系统。 原则：API > RSS > 公开网页；尊重 robots.txt、访问频率与版权，不绕过登录、付费墙、验证码或访问控制。 请实现： 1. SourceAdapter统一接口：fetch / parse / normalize。 2. RSS Adapter 作为首个可用实现。 3. API Adapter 基础实现。 4. Web Adapter 只建立安全框架和1-2个合法公开页面示例，不要高频爬取。 5. sources 表驱动启停、抓取周期、等级、语言、国家。 6. 原始结果先落 raw_articles，再标准化到 articles。 7. canonical URL、content_hash、title_hash 基础去重。 8. 抓取状态 pending/success/failed/retrying。 9. 超时、指数退避、最大重试次数。 10. 防止 SSRF：禁止访问私网/loopback/link-local/metadata endpoint，并校验重定向后的地址。 11. 首批只接入5-10个稳定且允许使用的公开来源。 12. 加 Source Adapter 单元测试和 RSS fixture。 本阶段先不要接LLM。完成后停止。

验收检查

□ 至少一个RSS源可真实入库

□ 重复URL不会重复插入

□ 失败任务可重试

□ 禁止私网URL

□ 不绕过付费墙

□ Source可后台/数据库启停

DeepSeek 本阶段必须汇报

□ 首批来源及采集方式

□ Adapter接口

□ 防SSRF策略

□ 一次采集结果统计

□ 失败重试示例

□ 测试结果

你接下来怎么做：先观察数轮采集，确认没有疯狂重复入库或请求频率异常，再进入 Worker。

注意：如果某来源条款不适合采集，宁可换来源；第一版重点是跑通系统而不是凑来源数量。

阶段 07｜Redis Queue、Worker 与处理状态机

阶段目标

把采集、AI、Embedding、聚类等耗时工作全部移出 HTTP 请求。

直接复制给 DeepSeek 的执行指令

执行阶段07：后台任务系统。 请实现： 1. Redis Queue（可选 BullMQ 或已确认方案）。 2. Web/API 只负责入队，不同步执行爬虫或LLM。 3. Worker 支持 crawl、normalize、ai_process、embedding、cluster、score、daily_report 等 job 类型，暂未实现的 job 可保留 handler stub。 4. 状态链：RAW→NORMALIZED→DEDUPLICATED→TRANSLATED→CLASSIFIED→ENTITY_EXTRACTED→CLUSTERED→SCORED→SUMMARIZED→PUBLISHED；允许合理调整顺序并说明原因。 5. 幂等：同一 article/task 重跑不能制造重复数据。 6. Retry、backoff、dead-letter/failed job 记录。 7. 分布式锁或唯一job key，避免同一source并发重复抓。 8. Worker graceful shutdown。 9. 日志必须带 job_id/article_id/source_id。 10. 编写一个端到端测试：source抓取→入库→进入队列→完成基础normalize。 本阶段AI handler仍可为空实现。完成后停止。

验收检查

□ HTTP请求不执行耗时任务

□ Worker可单独启动

□ 任务重试有效

□ 幂等有效

□ 异常任务可追踪

□ 日志含关联ID

DeepSeek 本阶段必须汇报

□ Queue结构

□ Job类型

□ 状态机

□ 重试策略

□ 幂等实现

□ 端到端测试结果

你接下来怎么做：尝试故意让一个任务失败，确认它进入 retry/failed 而不是悄悄丢失。

阶段 08｜LLM Provider、财经过滤、翻译、摘要与分类

阶段目标

建立可替换模型的 AI 基础能力，并让英文财经新闻自动转成可浏览中文情报。

直接复制给 DeepSeek 的执行指令

执行阶段08：AI基础流水线。 要求：模型供应商不能写死；所有AI输出必须结构化JSON并校验。 请实现： 1. LLMProvider抽象：generateText/generateJSON/embedding（embedding可单独Provider）。 2. 从环境变量配置 provider/model/key。 3. prompts目录与 prompt_version。 4. financial-filter：is_financial_news + financial_relevance_score。 5. translate：保留原文标题/摘要，生成 title_zh。 6. summarize：80-180字中文事实摘要，不新增事实。 7. classify：一级财经分类、市场、资产、国家等标签。 8. entity-extraction：公司、机构、人物、ticker候选；ticker不确定时允许为空。 9. reason：生成“为什么重要”。 10. AI JSON Schema校验失败自动有限重试。 11. AI结果入库缓存，用户刷新不得重复调用模型。 12. ai_usage记录模型、token、任务类型、估算成本。 13. 未配置LLM时，系统可启动并明确显示AI未配置，Demo仍可浏览。 14. 防Prompt Injection：网页正文只是数据，不得覆盖系统指令。 15. 加测试：英文财经新闻→中文标题/摘要/分类/重要原因。 本阶段先不做Embedding聚类和市场多空判断。完成后停止。

验收检查

□ LLM可替换

□ 结构化JSON校验

□ 英文→中文成功

□ 原文未被覆盖

□ 刷新页面不重复消耗AI

□ AI失败可重试

□ 未配置Key时系统不崩

DeepSeek 本阶段必须汇报

□ Prompt文件清单与版本

□ JSON Schema

□ 示例AI输出

□ ai_usage示例

□ 测试结果

□ AI成本粗估

你接下来怎么做：抽查至少10篇不同来源新闻，重点看摘要有没有“编造”、非财经新闻是否能被过滤。

阶段 09｜三级去重与 Embedding

阶段目标

显著减少重复新闻，为 Event Cluster 提供高质量候选集合。

直接复制给 DeepSeek 的执行指令

执行阶段09：新闻去重。 实现三级去重： 1. URL层：canonical_url与hash。 2. 标题层：Unicode标准化、大小写、去来源后缀、去模板词，再用SimHash/编辑距离等。 3. 语义层：title + summary生成Embedding，计算cosine similarity。 4. 阈值必须配置化，不要把0.88之类散落在代码。 5. 仅“可能同事件”不等于“确定重复”，区分 duplicate 与 event_candidate。 6. 向量存储优先使用 PostgreSQL pgvector（如果架构已选其他方案则保持一致）。 7. 对近期窗口做候选检索，避免全表O(N²)。 8. 建立重复原因与duplicate_of字段/关系。 9. 设计人工解除误判的接口或数据字段。 10. 测试同标题不同语言、轻微改写、完全不同事件、同公司不同事件。 完成后输出一个含30-50条测试新闻的去重统计。停止。

验收检查

□ URL重复被拦截

□ 标题轻微改写能识别

□ 语义近似候选可找到

□ 不同事件不会大量误杀

□ 阈值可配置

□ 检索不是全表两两比较

DeepSeek 本阶段必须汇报

□ 三级算法说明

□ 阈值配置

□ 测试样本统计

□ 误判样本

□ 性能说明

你接下来怎么做：重点查看“误杀率”。如果两条只是同一公司但不同事件，不能被当作重复。

阶段 10｜Event Cluster 与多信源事件页

阶段目标

把多家媒体对同一件事的报道合并成一个财经事件，这是产品核心。

直接复制给 DeepSeek 的执行指令

执行阶段10：事件聚类。 请实现： 1. Event = 多篇Article的上层对象。 2. 候选来源：时间窗口 + 实体重合 + Embedding相似度 + 标题特征。 3. 对边界候选可调用LLM二次判断“是否同一事件”，但不要对每两篇新闻都调用LLM。 4. 创建新Event、加入已有Event、事件拆分/合并的数据逻辑。 5. Event生成中文事件标题、事件摘要、first_seen_at、last_seen_at、article_count、source_count。 6. 多信源按来源等级/发布时间排序。 7. 事件事实状态：confirmed/developing/rumor/disputed/retracted。 8. 前台首页优先展示Event；Article详情仍保留。 9. Event详情展示事件时间线和“另有X家信源报道”。 10. 人工后台未来要能merge/split，所以服务层先设计相应接口。 11. 测试：5家媒体同事件→1 Event；同一天同公司不同事件→不同 Event。 完成后停止。

验收检查

□ 5篇同事件可合并

□ 不同事件不乱合并

□ Event计数准确

□ 新增报道可更新Event

□ 多信源页面可用

□ 事实状态可展示

DeepSeek 本阶段必须汇报

□ 聚类候选策略

□ LLM二次判断触发条件

□ 示例Event

□ merge/split设计

□ 聚类测试结果

你接下来怎么做：这是核心验收点。宁可少合并，也不要把不同财经事件错误合并成一个。

阶段 11｜Finance Score、Heat Score、市场影响与 Breaking

阶段目标

从“新闻聚合”升级为“财经优先级排序与热点发现”。

直接复制给 DeepSeek 的执行指令

执行阶段11：评分与热点。 请实现： 1. Finance Score 0-100，分项至少包含 Importance、MarketImpact、SourceQuality、MultiSource、Recency、Novelty、UserRelevance（未登录时UserRelevance可中性）。 2. 各分项与权重配置化，保存分项便于后台解释。 3. Heat Score与Finance Score独立，依据报道数量、增长速度、高质量来源、国家/来源多样性、时效衰减。 4. Breaking候选不仅看分数，还要结合新鲜度、事实状态、AI判断。 5. 市场影响输出允许 strong_positive/positive/neutral/negative/strong_negative/uncertain，并带confidence。 6. 不确定时必须允许uncertain，禁止硬凑多空。 7. UI展示Finance/Heat、为什么重要、市场影响，并加“AI判断，不构成投资建议”。 8. /hot实现1h/3h/6h/12h/24h/7d。 9. 热度必须有时间衰减，旧热点不会永久霸榜。 10. 写评分单元测试，固定输入得到可解释结果。 完成后停止。

验收检查

□ Finance/Heat分开

□ 评分分项可解释

□ 热点有时间衰减

□ uncertain可用

□ Breaking不只靠阈值

□ 热点榜时间范围有效

DeepSeek 本阶段必须汇报

□ 评分公式/权重

□ Heat算法

□ Breaking条件

□ 5个示例事件评分解释

□ 测试结果

你接下来怎么做：抽查热点榜：真正重大的事件应靠前，但“很多媒体转载的低价值新闻”不能只因数量多就冲到第一。

阶段 12｜财经日报与主题追踪

阶段目标

把实时流压缩成更适合复盘和连续跟踪的内容形态。

直接复制给 DeepSeek 的执行指令

执行阶段12：Daily Report + Topics。 请实现： 1. /daily：1分钟摘要 + 今日10件最重要的事 + 全球宏观/中国/美国/欧洲/公司/科技/商品/外汇/监管/地缘等栏目。 2. 日报生成必须基于已入库Event，不直接让LLM凭空写“今天发生了什么”。 3. 保存daily_reports，带日期、时区、生成模型、prompt_version。 4. /topics：主题列表与主题详情。 5. Topic 可由规则 + AI 从连续事件中生成，但要避免每天产生大量一次性主题。 6. 主题详情展示热度、24h新闻数、事件时间线、相关公司/行业/国家。 7. Daily/Topic生成均走Queue，可重跑且可缓存。 8. Admin未来允许编辑日报/主题，服务层先预留。 9. 加生成失败fallback。 完成后停止。

验收检查

□ 日报只引用真实已入库事件

□ 日报可缓存

□ 主题不会无限膨胀

□ 主题详情能关联Event

□ 任务可重跑

DeepSeek 本阶段必须汇报

□ 日报生成逻辑

□ Topic生成/合并规则

□ 示例日报

□ 示例主题

□ 测试结果

你接下来怎么做：阅读一份日报，检查它是否真正压缩了当日信息，而不是把新闻摘要简单拼接。

阶段 13｜后台管理与人工纠错

阶段目标

让系统从“代码项目”变成可以长期运营的数据产品。

直接复制给 DeepSeek 的执行指令

执行阶段13：Admin。 必须实现权限受保护的 /admin： 1. Dashboard：今日抓取、有效财经新闻、过滤数、Event数、精选数、AI成功率、AI成本、失败任务、异常来源。 2. Source管理：新增/编辑/启停、抓取周期、source level、可信度、测试抓取、最近错误。 3. Article管理：搜索、查看、改标题/摘要/分类/评分、精选/隐藏、重新AI分析。 4. Event管理：查看、修改、merge、split、重新聚类、事实状态调整。 5. AI Task / Crawl Task：查看状态、错误、重试。 6. Prompt版本与模型配置只展示非敏感信息，不泄露API Key。 7. 关键人工操作写audit log。 8. Admin操作必须有服务端鉴权，不只是前端隐藏按钮。 9. 防误操作：merge/split/delete等高影响操作要求二次确认。 完成后停止。

验收检查

□ 未授权访问被拒绝

□ Source可启停

□ Article可重分析

□ Event可merge/split

□ 失败任务可重试

□ 关键操作有审计日志

DeepSeek 本阶段必须汇报

□ 后台路由清单

□ 鉴权方式

□ Audit Log字段

□ 演示一次merge/split

□ 测试结果

你接下来怎么做：你实际用后台改一条新闻、停一个源、重试一个失败任务，确认操作真的落库。

阶段 14｜安全、日志、监控与稳定性

阶段目标

处理新闻聚合产品特有的外部输入、爬虫、AI和后台安全风险。

直接复制给 DeepSeek 的执行指令

执行阶段14：安全与可观测性。 请做一次专项加固： 1. SSRF：所有Crawler URL及重定向地址阻止loopback/private/link-local/metadata地址。 2. XSS：新闻标题/摘要/HTML展示安全处理；默认不渲染未经净化的原始HTML。 3. SQL Injection：ORM参数化；禁止拼接危险SQL。 4. Admin鉴权、CSRF策略、Rate Limit。 5. Prompt Injection：系统Prompt与抓取正文严格分隔，正文视为不可信数据。 6. API Key、DB密码只来自环境变量。 7. 日志分 app/crawler/ai/worker，包含request_id/job_id/article_id/source_id。 8. 错误分类与告警接口，禁止catch(e){}静默吞错。 9. /health 与 /ready，区分进程存活和依赖可用。 10. 为采集、AI、Queue建立关键指标。 11. 运行依赖漏洞检查，并说明无法自动修复的风险。 12. 写安全测试：恶意URL、Prompt Injection样例、XSS样例。 完成后停止。

验收检查

□ 私网URL被阻止

□ 原始HTML不会直接执行

□ Admin服务端鉴权

□ 日志可关联任务

□ 错误不会静默丢失

□ 健康检查可用

DeepSeek 本阶段必须汇报

□ 安全检查清单

□ 已修复问题

□ 剩余风险

□ 恶意样例测试结果

□ 依赖漏洞结果

你接下来怎么做：把安全测试结果保存下来。后续增加新Crawler Adapter时都应重复SSRF与输入安全检查。

阶段 15｜集成测试、压力测试与故障恢复

阶段目标

验证系统面对大量新闻、重复新闻、依赖故障时仍然可以工作。

直接复制给 DeepSeek 的执行指令

执行阶段15：测试与性能。不要增加新功能。 请完成： 1. Unit：normalize、去重、评分、Heat、RSS解析、实体标准化。 2. Integration：API+DB、Queue+Worker、AI mock、Crawler fixture。 3. E2E：抓取→Raw→Article→AI→Dedup→Event→Score→前台可见。 4. 建立10k/50k/100k Article测试数据，测试首页、/news组合筛选、搜索、/hot、Event详情。 5. 找慢查询，使用EXPLAIN并补必要索引。 6. 测试LLM超时/限流、Redis短暂不可用、source超时、DB短暂错误。 7. 验证重试、幂等和恢复。 8. 测试Worker重启后未完成任务不会永久丢失。 9. 记录性能基线，不要只写“性能良好”。 10. 清理明显技术债，但禁止趁机大改架构。 完成后停止。

验收检查

□ E2E完整链路通过

□ 10万数据量主要页面可用

□ 无明显N+1

□ 依赖故障可恢复

□ 重启不丢任务

□ 性能有量化数据

DeepSeek 本阶段必须汇报

□ 测试覆盖清单

□ 失败/恢复结果

□ 主要接口P50/P95或等价数据

□ 慢查询及优化

□ 剩余技术债

你接下来怎么做：如果这一阶段暴露架构问题，优先修稳定性，不要急着进入上线。

阶段 16｜Docker、生产部署与 MVP Release

阶段目标

把项目变成可部署、可回滚、可维护的 FinanceHot V1。

直接复制给 DeepSeek 的执行指令

执行阶段16：生产发布。 请完成： 1. Web/Worker生产Dockerfile，多阶段构建。 2. docker-compose用于本地/单机演示；生产部署文档可给出Docker/云主机方案。 3. 数据库migration发布流程与备份/恢复说明。 4. Redis持久化/可接受丢失范围说明。 5. 环境变量清单与production示例（不含真实密钥）。 6. 反向代理/HTTPS建议。 7. 日志与监控部署说明。 8. 首次部署、升级、回滚、恢复数据库的操作步骤。 9. README完善：安装、开发、Worker、采集源、AI配置、测试、部署、故障排查。 10. 创建 RELEASE_CHECKLIST.md。 11. 执行最终 build/lint/typecheck/test。 12. 输出 MVP 验收矩阵：需求→实现位置→测试方式→状态。 本阶段不要再加入P1/P2新功能。完成后停止并等待最终验收。

验收检查

□ 生产镜像可构建

□ 新环境按文档可启动

□ Migration流程明确

□ 回滚方案明确

□ Release Checklist完整

□ 最终测试全绿或明确列出阻塞项

DeepSeek 本阶段必须汇报

□ 部署命令

□ 生产环境变量清单

□ 备份/恢复步骤

□ Release Checklist

□ MVP验收矩阵

□ 最终测试结果

你接下来怎么做：在一台干净环境按 README 从零部署一次。能够完成这一步，FinanceHot V1 才算真正交付。

阶段 17｜P1：证券库、公司实体与 A 股关联

阶段目标

在 V1 稳定后增加“事件→行业→公司→证券”的关系层，但避免演变成未经验证的荐股系统。

直接复制给 DeepSeek 的执行指令

仅在MVP稳定后执行阶段17。 实现： 1. securities/company/industry基础数据导入机制。 2. ticker、exchange、company_name、aliases、sector、industry映射。 3. 新闻实体标准化：NVIDIA/NVDA/英伟达等归一。 4. Article/Event 与公司、行业、证券关联。 5. A股关联分为 direct / indirect / supply_chain，并保存confidence和reason。 6. 只有依据明确时才关联个股；无法确定则只关联行业/主题。 7. 前台增加“相关公司/证券/行业”，注明AI关联分析不构成投资建议。 8. 后台允许人工修正实体与证券映射。 9. 测试同名公司、简称、代码歧义。 完成后停止。

验收检查

□ 证券代码归一正确

□ 别名映射可维护

□ 不强行关联股票

□ 关联有理由和置信度

□ 后台可纠错

DeepSeek 本阶段必须汇报

□ 证券数据来源/导入方式

□ 实体归一规则

□ 关联JSON示例

□ 歧义处理

□ 测试结果

你接下来怎么做：建议先只覆盖 A股+港股+美股常用标的，再逐步扩充，不要一次导入所有全球证券造成维护负担。

阶段 18｜P1：用户、收藏、自选关注与个性化过滤

阶段目标

让用户从“公共热点”进入“只看与我有关”的财经情报流。

直接复制给 DeepSeek 的执行指令

仅在阶段17稳定后执行阶段18。 实现： 1. 用户登录/会话。 2. 收藏 Article/Event/Topic。 3. Watchlist 支持证券、公司、行业、国家、人物、机构、商品、主题。 4. “只看我的关注”筛选。 5. UserRelevance Score 进入Finance Score，但不要改变全站公共Finance Score；应保留个性化排序层。 6. 未登录使用LocalStorage收藏，可在登录后选择合并。 7. 权限/隐私测试。 8. 不做高频推送，推送放下一阶段。 完成后停止。

验收检查

□ 登录状态稳定

□ 收藏可同步

□ Watchlist可筛选

□ 公共评分与个性化排序分离

□ 未登录收藏可用

DeepSeek 本阶段必须汇报

□ 用户模型

□ 个性化排序策略

□ LocalStorage合并策略

□ 安全测试

你接下来怎么做：先验证“只看我的关注”是否真正降低信息噪声，再考虑通知。

阶段 19｜P2：行情联动、事件反应与通知

阶段目标

把财经情报从“知道发生了什么”升级为“看到市场如何反应，并在重要条件发生时收到提醒”。

直接复制给 DeepSeek 的执行指令

这是P2阶段，不要在MVP前执行。 实现前先重新做一次架构评审和数据授权检查。目标功能： 1. 接入合法授权的行情数据源，行情Provider抽象。 2. Event发生时间与主要资产价格变化关联：事件前后1h/4h/1d等。 3. 展示市场反应，不把价格变化简单宣称为因果。 4. 盘前/盘后简报。 5. 重大事件、关注证券/主题通知。 6. Email/Telegram/其他渠道使用统一NotificationProvider。 7. 通知需去重、冷却时间、用户频率设置，避免刷屏。 8. 记录通知发送状态与失败重试。 9. 所有行情与通知供应商密钥放环境变量。 完成本阶段后单独做生产风险评审。

验收检查

□ 行情数据授权明确

□ 事件与价格只做时间关联不夸大因果

□ 通知不重复刷屏

□ 渠道可替换

□ 失败可重试

DeepSeek 本阶段必须汇报

□ 行情Provider

□ 事件反应计算方法

□ 通知规则

□ 风险说明

□ 测试结果

你接下来怎么做：这一阶段涉及外部行情授权与通知成本，应单独控制预算和数据许可。

3. 出错时如何继续喂 DeepSeek

开发过程中不要把“帮我修一下”这种模糊指令直接发给 AI。最好使用下面的固定模板。

错误修复模板

当前仍处于【阶段XX】，不要开始下一阶段。 我实际执行了： <命令> 出现以下完整错误： <粘贴完整报错，不要截断关键堆栈> 请你： 1. 先定位根因，不要凭猜测大范围重构。 2. 只修改与当前错误直接相关的代码。 3. 保持阶段XX已经确认的架构不变。 4. 修改后重新运行导致报错的命令。 5. 再运行 build / lint / typecheck / 相关 test。 6. 汇报根因、修改文件、验证结果。 修复完成后停止，仍然不要进入下一阶段。

DeepSeek 开始“越做越多”时的纠偏模板

停止继续扩展。你已经超出当前阶段范围。 请执行： 1. 列出你刚才做的所有改动。 2. 标记哪些属于当前阶段，哪些属于未来阶段。 3. 保留当前阶段必要改动。 4. 对未来阶段的实现进行回滚或降为接口/TODO，避免提前耦合。 5. 重新执行当前阶段的验收测试。 6. 完成后停止等待我确认。

需要重构时的模板

不要立即重构。先给我一个最小重构提案，包含： 1. 当前问题的证据（重复代码、性能数据、耦合点或测试困难）。 2. 不重构的影响。 3. 最小修改范围。 4. 涉及文件。 5. 数据库/API兼容性影响。 6. 回滚方案。 7. 预计需要重新运行的测试。 在我确认前，不要实施大范围重构。

4. MVP 最终验收清单

□ 真实公开财经源可自动采集并入库。

□ 同一 URL、明显重复稿不会反复入库。

□ 英文新闻保留原文并生成中文标题/摘要。

□ 非财经噪声可以被过滤并保留过滤理由/分数。

□ 多家媒体报道同一事件时，前台主要展示一个 Event。

□ Finance Score 与 Heat Score 分离且可解释。

□ 热点榜支持不同时间窗口并有衰减。

□ 新闻详情与事件详情均可访问。

□ 搜索、筛选、Cursor分页稳定。

□ 财经日报基于真实入库Event生成。

□ 后台可管理来源、新闻、事件和失败任务。

□ Worker任务支持重试、幂等和失败追踪。

□ LLM未配置时系统仍可启动。

□ 外部URL有SSRF防护，原始网页视为不可信输入。

□ build/lint/typecheck/test通过。

□ Docker生产镜像可构建。

□ README足以让新环境从零启动项目。

□ 存在数据库备份、迁移和回滚说明。

推荐节奏：阶段00-05先把产品“看起来像一个完整网站”；阶段06-11建立真正核心壁垒；阶段12-16把项目变成可长期运营和部署的系统。P1/P2不要提前做。

最重要的四件事：抓得进来 → 去得掉重复 → AI能筛 → 用户能快速看懂。第一版只要把这四件事做到稳定，FinanceHot 就已经具有真正的产品价值。